太湖局防汛调度中心防水排水等基础设施改造的潜在供应商应在上海机电设备招标有限公司（普陀区长寿路285号恒达大厦20楼）获取招标文件，并于2025年10月13日13:30（北京时间）前提交申请文件。

- 项目基本情况

招标编号：0613-257115073544

项目名称：太湖局防汛调度中心防水排水等基础设施改造

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：391.67

最高限价（万元）：390.205417

资金来源：财政性资金

项目需求：

（1）标的内容一览表

| 工程内容 | 数量 | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 太湖局防汛调度中心防水排水等基础设施改造 | 1项 | 总工期2个月，暂定在2025年10月18日开工，预计2025年12月10日前完成合同验收，2026年6月前完成竣工验收。具体开工日期以甲方书面通知为准。 |

（2）工程范围：负责太湖局防汛调度中心防水排水等基础设施改造，包括但不限于防水层整体堵漏翻修改造1项、防调楼变配电房低压柜更新改造1项、防调楼中央空调内机及管线更新改造1项。具体详见项目需求。

（3）工程地点：上海市虹口区纪念路480号。

- （4）合同履行期限：合同签订生效之日起至竣工验收合格结束。

- （5）本项目专门面向中、小微型等企业。

（6）本项目不接受联合体。

- 投标人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；（提供营业执照或者其他相关证明文件复印件加盖公章）

（2）必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供上年度财务状况报告复印件加盖公章）

（3）必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供开标时间以前依法缴纳税收有效票据凭证复印件，加盖公章；依法缴纳社会保障资金有效票据凭证复印件，加盖公章）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（须提供书面声明加盖公章）

（5）必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明加盖公章）

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

- 3.本项目的特定资格要求：（1）具备建设行政主管部门核发的建筑工程总承包三级或以上资质，同时具备电力监管部门核发的核发的承装、承修、承试三级（或以上）资质（新资质）或者承装、承修、承试五级（或以上)资质（旧资质）；（2）拟派项目经理必须持有建筑工程专业二级建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）。

- 4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）

7.成功购买本招标文件的供应商。（采购代理机构收到供应商缴纳的标书款，视为供应商已成功购买招标文件，符合本条款规定）

- 获取招标文件

时间：2025年09月18日至2025年09月25日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海机电设备招标有限公司（普陀区长寿路285号恒达大厦20楼）

方式：现场获取，详见“七、其他补充事宜”

售价（元）：800.00本公告包含的招标文件售价总和

- 投标文件提交

截止时间：2025年10月13日13:30（北京时间）。

地点：上海市长寿路285号恒达大厦10楼会议室

- 开标

- 1.时间：2025年10月13日13:30（北京时间）

- 2.地点：上海市长寿路285号恒达大厦10楼会议室

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、购买招标文件时须提供下列资料（复印件加盖公章）：

1）营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表授权书、授权代表身份证；

2）拟派项目经理（建造师）注册资质证书、建造师安全生产考核合格证书（B证）；

3）“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站页面打印件。

2、招标代理机构账户信息

开户名称：上海机电设备招标有限公司

开户银行：建行上海市分行营业部

账号：31001550400055646341

3、标书款一律开具增值税专用发票的电子发票，发送至报名联系人手机及邮箱。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.招标人信息

名称：太湖流域管理局综合事业发展中心

地址：上海市虹口区纪念路480号

联系方式：陈建宇021-25101122

- 2.招标代理机构信息

名称：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市长寿路285号恒达大厦20楼

联系方式：021-32557526、32557529

3.项目联系方式项目联系人：（采购代理机构）丁锦秀/陈健鹏

电话：021-32557526、32557529